Отчет по практике "Проектный менеджмент"

Фаза 1: выбор концепции проекта

Команда: Петров Артём Николаевич, Попова Полина, Пауликайте Елона

Фаза выполнена 13.10-27.10.2026. Исходные данные и расчеты: phase-1/TOPSIS.xlsx, phase-1/МАИ.xlsx, независимый пересчет phase-1/calc_phase1.py.

1. Организация работы

Декомпозиция фазы на 15 задач, исполнители, периоды и трудозатраты - reports/RACI.md и доска YouGile. Использование LLM: только генерация концепций и критериев (по условию задания); требования, заданные LLM, приведены в phase-1/concepts_and_criteria.md.

2. Концепции

| Код | Концепция | Кратко |
| --- | --- | --- |
| A1 | Бронирование переговорных и рабочих мест | Бронь |
| A2 | Совместный семейный бюджет | Бюджет |
| A3 | Онлайн-запись к мастеру | Запись |
| A4 | Трекер привычек с челленджами | Привычки |

Описание, акторы и черновые списки use case - phase-1/concepts_and_criteria.md.

3. Критерии

| Код | Критерий | Тип |
| --- | --- | --- |
| K1 | Востребованность | + |
| K2 | Простота реализации MVP | + |
| K3 | Пригодность для оценки и планирования | + |
| K4 | Потенциал монетизации | + |
| K5 | Интерес и экспертиза команды | + |

4. Экспертные оценки

Три эксперта (участники команды) независимо оценили по шкале 1-9 важность критериев и каждую альтернативу по каждому критерию (TOPSIS.xlsx, лист Ввод), а также провели попарные сравнения по шкале Саати (МАИ.xlsx, листы Эксперт1...Эксперт3).

Оценки важности критериев (шкала 1-9):

| Критерий | Э1 Петров | Э2 Попова | Э3 Пауликайте |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 Востребованность | 6 | 7 | 6 |
| K2 Простота реализации MVP | 7 | 6 | 6 |
| K3 Пригодность для оценки и планирования | 9 | 7 | 8 |
| K4 Потенциал монетизации | 4 | 5 | 5 |
| K5 Интерес и экспертиза команды | 6 | 7 | 6 |

Оценки альтернатив по критериям (Э1 / Э2 / Э3):

| Альтернатива | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бронь | 6/5/6 | 7/8/7 | 8/8/8 | 5/6/6 | 6/6/6 |
| Бюджет | 7/6/6 | 6/5/5 | 6/5/7 | 5/5/5 | 7/7/7 |
| Запись | 8/8/8 | 6/6/6 | 9/9/9 | 8/5/6 | 6/7/7 |
| Привычки | 6/6/7 | 8/8/8 | 6/5/5 | 4/5/5 | 5/5/5 |

Попарные сравнения МАИ - листы Эксперт1...Эксперт3 книги МАИ.xlsx (по 40 суждений).

Замечания по ходу оценивания:

у эксперта 2 матрица "Альтернативы по критерию K2" имеет CR = 0,167 (выше порога 0,1), остальные 17 индивидуальных матриц согласованы (CR от 0,004 до 0,057);

эксперты 2 и 3 вводили обратные суждения десятичными дробями (0,25; 0,3; 0,4; 0,45), часть значений лежит между делениями шкалы Саати; на коллективный результат это влияет слабо.

5. Нечеткий коллективный TOPSIS

Методика:

1.	Три оценки экспертов по каждой ячейке упорядочиваются и образуют треугольное нечеткое число (l; m; u) = (MIN; MEDIAN; MAX) - пессимистичная, ожидаемая и оптимистичная оценки.

2.	Нечеткие веса критериев: w = (l/9; m/9; u/9).

3.	Нормализация: для критериев-польз r = (l/u*; m/u*; u/u*), u* - максимум u по критерию; для критериев-затрат r = (l-/u; l-/m; l-/l), l- - минимум l по критерию.

4.	Взвешивание: v = r * w покомпонентно.

5.	Идеальные решения: A+ = max u по критерию, A- = min l по критерию.

6.	Расстояние между ТНЧ: d = sqrt(((l1-l2)^2 + (m1-m2)^2 + (u1-u2)^2) / 3); d+ и d- - суммы по критериям.

7.	Коэффициент близости CC = d- / (d+ + d-), ранжирование по убыванию.

Нечеткие веса критериев (l; m; u) / 9:

| Критерий | w_l | w_m | w_u |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 Востребованность | 0,667 | 0,667 | 0,778 |
| K2 Простота реализации MVP | 0,667 | 0,667 | 0,778 |
| K3 Пригодность для оценки и планирования | 0,778 | 0,889 | 1,000 |
| K4 Потенциал монетизации | 0,444 | 0,556 | 0,556 |
| K5 Интерес и экспертиза команды | 0,667 | 0,667 | 0,778 |

Результат:

| Альтернатива | d+ | d- | CC | Ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запись | 0,8018 | 1,3136 | 0,6210 | 1 |
| Бронь | 1,0463 | 1,0202 | 0,4937 | 2 |
| Бюджет | 1,2971 | 0,8236 | 0,3884 | 3 |
| Привычки | 1,3384 | 0,7466 | 0,3581 | 4 |

6. Четкий коллективный МАИ

Методика:

1.	Каждый эксперт заполняет матрицы парных сравнений: критериев между собой и альтернатив по каждому критерию (1 + 5 матриц).

2.	Индивидуальная согласованность: CR = CI / RI, CI = (lambda max - n) / (n - 1); RI = 0.90 для n = 4, 1.12 для n = 5. CR > 0.1 - эксперт пересматривает суждения.

3.	Коллективная матрица: поэлементное среднее геометрическое суждений экспертов (AIJ), сохраняет обратную симметричность.

4.	Локальные веса: нормированное среднее геометрическое строк; проверка CR коллективных матриц.

5.	Глобальный приоритет альтернативы: сумма произведений локальных весов на веса критериев.

Коллективные матрицы:

| Матрица | lambda max | CR |
| --- | --- | --- |
| Критерии | 5,052 | 0,012 |
| Альтернативы по K1 | 4,021 | 0,008 |
| Альтернативы по K2 | 4,110 | 0,041 |
| Альтернативы по K3 | 4,016 | 0,006 |
| Альтернативы по K4 | 4,034 | 0,013 |
| Альтернативы по K5 | 4,048 | 0,018 |

Все коллективные матрицы согласованы. Несогласованность матрицы K2 эксперта 2 при агрегировании средним геометрическим сгладилась (коллективный CR 0,041).

Веса критериев: K3 Пригодность для оценки и планирования - 0,397; K2 Простота реализации MVP - 0,235; K1 Востребованность - 0,142; K5 Интерес и экспертиза - 0,141; K4 Потенциал монетизации - 0,085.

| Альтернатива | Глобальный приоритет | Ранг |
| --- | --- | --- |
| Запись | 0,4075 | 1 |
| Бронь | 0,2669 | 2 |
| Привычки | 0,1682 | 3 |
| Бюджет | 0,1574 | 4 |

7. Сравнение результатов и выводы

| Альтернатива | TOPSIS: CC / ранг | МАИ: приоритет / ранг |
| --- | --- | --- |
| Запись | 0,621 / 1 | 0,407 / 1 |
| Бронь | 0,494 / 2 | 0,267 / 2 |
| Бюджет | 0,388 / 3 | 0,157 / 4 |
| Привычки | 0,358 / 4 | 0,168 / 3 |

1.	Оба метода ставят на первое место концепцию "Онлайн-запись к мастеру" с заметным отрывом: CC 0,621 против 0,494 у второго места, в МАИ 0,407 против 0,267. Лидерство обеспечено критериями K3 (по нему все три эксперта дали Записи 9 из 9), K1 и K4.

2.	Второе место в обоих методах у "Бронирования переговорных".

3.	Расхождение только в паре Бюджет / Привычки, и разница между ними мала в обоих методах (0,030 в TOPSIS, 0,011 в МАИ). В TOPSIS Привычки отстают по расстоянию до идеала сразу по K3, K4 и K5, и лидерство по простоте этого не компенсирует. В МАИ попарные суждения по K2 дали Привычкам большой локальный вес, а сам K2 получил высокий вес 0,235 - этого хватило, чтобы обойти Бюджет.

4.	Веса критериев в методах согласуются: в обоих наиболее важен K3, наименее - K4. В TOPSIS веса ближе друг к другу (шкала 1-9 сжимает различия), в МАИ попарные сравнения их растягивают.

5.	Разброс экспертных оценок небольшой: ширина ТНЧ (u - l) не больше 1 балла у 22 из 25 ячеек, максимум 3 балла (Запись по K4: 5-8). Поэтому нечеткий TOPSIS дает результат, близкий к четкому.

Решение: для дальнейшей работы (фазы 2-5) выбрана концепция A3 "Онлайн-запись к мастеру": 4 актора (клиент, мастер, администратор, SMS-шлюз) и 13 черновых use case с альтернативными сценариями дают содержательную основу для оценки в COSMIC FP и UCP.

Расчеты Excel сверены с независимым пересчетом phase-1/calc_phase1.py - результат сверки: совпадение по всем CC, весам, CR и приоритетам.

8. Матрица RACI и распределение задач

Единая матрица на всю практику, актуализируется после каждой фазы. Задачи заведены в YouGile (проект "Проект", доска "Новая доска"), там же исполнители, сроки и стикеры трудозатрат.

R - исполняет, A - отвечает за результат, C - консультирует, I - информируется. АП - Петров Артем, ПП - Попова Полина, ПЕ - Пауликайте Елона.

Трудозатраты указаны в человеко-часах суммарно по всем исполнителям (план / факт). Факт по Ф1-06...Ф1-15 принят равным плановой оценке.

Задачи фазы 1

| ID | Задача | Период | План, ч | Факт, ч | АП | ПП | ПЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф1-01 | Стартовый митинг: изучение задания, распределение ролей | 13.10 | 3 (1 x 3) | 1 | A/R | R | R |
| Ф1-02 | Настройка репозитория GitHub и доски YouGile | 13.10 | 1 | 1 | A/R | I | I |
| Ф1-03 | Генерация концепций проекта с помощью LLM (не менее 4) | 13.10 | 2 | 1 | A/R | C | C |
| Ф1-04 | Формулировка критериев оценки (не менее 4) | 13.10 | 1.5 | 0.5 | A/R | C | C |
| Ф1-05 | Подготовка расчетных книг TOPSIS и МАИ и скрипта сверки | 13.10 | 4 | 1 | A/R | I | I |
| Ф1-06 | Митинг: утверждение концепций, критериев и шкал | 16.10 | 3 (1 x 3) | 3 | R | A/R | R |
| Ф1-07 | Экспертная оценка критериев и альтернатив для TOPSIS (каждый) | 17.10-18.10 | 1.5 (0.5 x 3) | 1.5 | R | R | A/R |
| Ф1-08 | Попарные сравнения для МАИ (каждый) | 17.10-18.10 | 3 (1 x 3) | 3 | R | R | A/R |
| Ф1-09 | Расчет нечеткого коллективного TOPSIS | 19.10-20.10 | 2 | 2 | C | A/R | I |
| Ф1-10 | Расчет четкого коллективного МАИ, проверка согласованности CR | 19.10-20.10 | 2 | 2 | C | I | A/R |
| Ф1-11 | Сверка расчетов Excel со скриптом calc_phase1.py | 20.10 | 1 | 1 | A/R | I | I |
| Ф1-12 | Анализ результатов и выводы (сравнение TOPSIS и МАИ) | 21.10 | 1.5 | 1.5 | C | A/R | C |
| Ф1-13 | Оформление отчета по фазе 1 и матрицы RACI | 21.10-22.10 | 3 | 3 | C | C | A/R |
| Ф1-14 | Митинг: итоги фазы 1, план фаз 2 и 3 | 22.10 | 3 (1 x 3) | 3 | A/R | R | R |
| Ф1-15 | Обновление README, выгрузка результатов в репозиторий | 23.10 | 0.5 | 0.5 | A/R | I | I |
|  | Итого | 13.10-27.10 | 32 | 25 |  |  |  |

Соображения по распределению задач

Петров Артем - технические задачи (репозиторий, трекер, расчетные книги, скрипт сверки): в команде отвечает за кодинг, который понадобится в фазах 2, 4 и 5.

Попова Полина - содержательная часть (TOPSIS, анализ результатов).

Пауликайте Елона - МАИ, оформление отчета и RACI.

Ф1-03 и Ф1-04 изначально были у ПП и ПЕ, 13.10 переназначены на АП: концепции и критерии подготовлены им вместе с LLM в рамках подготовки фазы; ПП и ПЕ консультируют и утверждают их на митинге Ф1-06.

Экспертные оценки (Ф1-07, Ф1-08) делает каждый участник самостоятельно, без обсуждения оценок до сдачи, чтобы три оценки были независимыми.

Нагрузка по плану: АП - 14.5 ч, ПП - 8 ч, ПЕ - 9.5 ч (митинги и экспертные оценки учтены каждому).